PORTFOLIO SITE 게임 기획자 포트폴리오 사이트 구축 기획서 레퍼런스 사이트 해부 · 개선 설계 · 11일 실행 로드맵

| 문서 버전 | 1.0 | 작성일 | 2026-09-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 저장소 | 2Khaz/PORTFOLIO |  |  |
| 레퍼런스 | neip2202-oss.github.io/portfolio_googleai (?company=sample) |  |  |
| 분석 방법 | 배포 원본 저장소 main 브랜치 소스 정적 분석 (약 3,600줄) |  |  |
| 동반 문서 | docs/PORTFOLIO_MASTER_PLAN.md — AI 에이전트 실행용 상세 명세 |  |  |

이 문서의 역할 이 문서는 사람이 읽고 전체 그림을 잡기 위한 시각 요약본입니다. 실제 구현에 필요한 데이터 스키마·기능 수용기준·에이전트 지시문은 동반 문서인 PORTFOLIO_MASTER_PLAN.md 에 있습니다.

01  한눈에 보기

▍ 결론 3줄

| 1 | 레퍼런스의 진짜 자산은 디자인이 아니라 "기업별 맞춤 링크(?company=)" 라는 아이디어다. 이건 반드시 가져온다. |
| --- | --- |
| 2 | 반면 인증·저장 구조는 그대로 쓰면 안 된다. 비밀번호가 브라우저에 노출되고, 누구나 내용을 고칠 수 있는 구조다. |
| 3 | 해법은 "콘텐츠를 Git 파일로 관리". 로그인·DB·해킹 위험이 통째로 사라지고, 검색 노출과 속도가 함께 좋아진다. |

▍ 레퍼런스 vs 우리 사이트

| 항목 | 레퍼런스 | 우리 (계획) | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 콘텐츠 저장 | Supabase DB (실시간) | Git 파일 (MDX/JSON) | 변조 불가 · 이력 추적 |
| 편집 권한 | 브라우저 비밀번호 | 저장소 쓰기 권한 | 인증 취약점 소멸 |
| 렌더링 | CSR (빈 HTML) | SSG (완성 HTML) | 검색 노출 · 속도 |
| URL | 탭 이동해도 그대로 | 화면마다 고유 주소 | 공유 · 뒤로가기 |
| 모바일 메뉴 | 없음 | 전용 내비게이션 | 이탈 방지 |
| 기업별 버전 | 있음 (DB 오버레이) | 있음 (파일 오버레이 + 만료) | 유지 + 강화 |
| 코드 구조 | 단일 파일 2,967줄 | 기능별 분리 + 스키마 검증 | 유지보수 가능 |

▍ 투입 대비 산출

| 11일 | 35개 | 16개 | 23개 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예상 소요 (1인) | 실행 태스크 | 기능 스펙 | 품질 기준 |

02  레퍼런스 사이트 해부

사이트에 직접 접속하는 대신, GitHub Pages로 배포되는 원본 저장소의 소스 코드를 읽어 분석했습니다. 화면에 보이는 것뿐 아니라 데이터가 어디에 어떻게 저장되는지까지 확인했습니다.

▍ 2-1. 화면 구조

| 탭 | 구성 | 핵심 장치 |
| --- | --- | --- |
| About | Hero + 지표4 → 업무 프로세스 6단계 → 게임 아카이브 → 대표 프로젝트 | 우측 스크롤 스파이 점 내비 |
| Resume | 이력서 / 자기소개서 (하위 탭 2개) | print 스타일 분리 → PDF 출력 |
| Portfolio | 메인 프로젝트 / 기획서 / AI·툴링 (필터 3종) | 항목 수 배지 표시 |
| 상세 | 썸네일·영상·슬라이드·문서 뷰어 + 마크다운 본문 | 전체화면 · 외부 임베드 자동 변환 |
| Play History | 장르 레이더 차트 + 플랫폼 파이 차트 + 목록 | 차트 클릭 → 목록 필터 연동 |

▍ 2-2. 기업별 맞춤 링크가 동작하는 방식

레퍼런스에서 가장 배울 만한 기능입니다. 채용 공고마다 다른 버전의 포트폴리오를 보여줍니다.

| ?company=nexon | ▶ | 기본 데이터 projectsData | + | 기업 데이터 projectsData_nexon | ▶ | 넥슨 전용 화면 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 저장 규칙 | 기본은 키 그대로, 기업용은 키 뒤에 _회사ID 를 붙여 별도 저장 |
| --- | --- |
| 병합 규칙 | 기본 위에 기업 데이터를 덮어씀. 단, 배열은 통째로 교체되어 실수 위험이 있음 |
| 운영 흐름 | 관리자 패널에서 회사 추가 → 그 상태로 편집 → 전용 링크 복사해 제출 |

▍ 2-3. 데이터가 저장되는 곳

| 브라우저 | localStorage 캐시로 먼저 그린 뒤, 서버의 수정시각만 확인해 최신일 때만 다시 받음 |
| --- | --- |
| 서버 | Supabase 단일 테이블에 키-값(JSON) 20여 종을 저장. 이미지는 별도 스토리지, 실패 시 base64로 DB에 인라인 저장 |

여기서 얻을 교훈 "캐시 먼저 보여주고 나중에 갱신"하는 전략은 좋았지만, 정적 사이트로 만들면 CDN이 같은 일을 더 잘 해줍니다. 즉 이 복잡한 코드 자체가 필요 없어집니다.

03  가져올 것과 버릴 것

▍ 3-1. 계승할 강점 8가지

| # | 강점 | 우리 사이트에서의 처리 |
| --- | --- | --- |
| S-1 | 기업별 콘텐츠 오버레이 | Git 기반으로 재설계 + 만료일·담당자 인사말 추가 |
| S-2 | 수정시각 선조회 캐시 전략 | 정적 사이트 + CDN이 자동 해결 (아이디어만 참고) |
| S-3 | 멀티미디어 프로젝트 뷰어 | 그대로 계승 — 기획자 포폴의 핵심 UX |
| S-4 | 저작 친화 커스텀 문법 (:::grid) | MDX 컴포넌트로 승격 — 더 안전하고 더 강력 |
| S-5 | 공개/비공개 잠금 화면 | 링크별 만료(TTL) 기능으로 확장 |
| S-6 | 인쇄 전용 스타일 분리 | 계승 + A4 2페이지 전용 레이아웃 추가 |
| S-7 | 정량 성과 서술 ("이탈률 15% 방어") | 스키마에서 필수 항목으로 승격 — 설득력의 핵심 |
| S-8 | 업무 프로세스 6단계 시각화 | 계승 — "일하는 방식"은 기획 직군에서 강력한 근거 |

▍ 3-2. 반드시 고칠 약점 13가지

심각도 순으로 정렬했습니다. 상위 2개는 실제 보안 사고로 이어질 수 있는 수준입니다.

| # | 심각도 | 문제 | 해결 |
| --- | --- | --- | --- |
| W-1 | 치명 | 관리자 비밀번호가 브라우저 코드에 그대로 들어있음 — 누구나 개발자도구로 확인 가능 | Git 기반 CMS로 인증 개념 자체를 제거 |
| W-2 | 치명 | DB 접근 키가 노출된 상태로 쓰기 수행 — 제3자가 포트폴리오 내용을 바꿀 수 있음 | 런타임 DB 쓰기 경로 제거 |
| W-3 | 높음 | 마크다운을 이스케이프 없이 HTML로 삽입 — 저장형 XSS 성립 가능 | MDX 빌드타임 컴파일 |
| W-4 | 높음 | 검색엔진 대응 전무 — 메타태그 1개, OG이미지·사이트맵 없음 | SSG + 페이지별 메타 + OG 자동생성 |
| W-5 | 높음 | 탭을 이동해도 주소가 바뀌지 않음 — 공유·뒤로가기 불가 | 파일 기반 라우팅 |
| W-6 | 중간 | 단일 파일 2,967줄 · 상태 20개 이상 · 전역 이벤트로 통신 | 기능별 분리 + 스키마 검증 |
| W-7 | 중간 | 일회성 패치 스크립트 14개가 저장소 루트에 커밋되어 있음 | .gitignore + scripts/ 분리 |
| W-8 | 중간 | 이미지 업로드 실패 시 base64가 DB에 통째로 저장 → 용량 폭증 | 이미지는 저장소 파일 + 빌드 최적화 |
| W-9 | 중간 | 게임 아이콘 수집이 제3자 무료 CORS 프록시에 의존 | 빌드타임 1회 수집 후 커밋 |
| W-10 | 중간 | 접근성 미고려 — 포커스 관리·대체텍스트·모달 트랩 없음 | WCAG 2.1 AA 목표 |
| W-11 | 낮음 | 폰트 3종을 외부 CDN에서 로드 — 렌더 지연 + 외부 의존 | self-host + 한글 서브셋 |
| W-12 | 낮음 | 모바일에서 메뉴가 숨겨져 탭 이동 자체가 불가 | 모바일 우선 내비 필수 |
| W-13 | 낮음 | 슬라이드가 5칸 고정 배열로 하드코딩 | 가변 길이 배열 |

04  우리 사이트 청사진

▍ 4-1. 목표와 설계 원칙

1차 목표 채용 담당자가 3분 안에 "이 사람을 면접에 부를지" 판단할 수 있게 한다. 나머지 모든 결정은 이 목표에 종속된다.

| 원칙 | 의미 |
| --- | --- |
| 정보 전달 > 연출 | 레퍼런스 원작자도 픽셀아트 게임형에서 문서형으로 되돌아갔다. 인터랙션은 정보를 돕는 선에서만 |
| 모든 주장에 증거 | 프로젝트마다 정량 성과와 증빙 자료(문서·영상·링크)를 필수로 붙인다 |
| URL = 상태 | 모든 화면·필터·프로젝트가 고유 주소를 가진다. 공유 가능해야 한다 |
| 콘텐츠와 코드 분리 | 글을 고치는 데 코드를 몰라도 되게 한다 |
| 빌드타임 우선 | 미리 할 수 있는 일은 실행 중에 하지 않는다 — 속도·보안·안정성이 동시에 해결된다 |
| 모바일 우선 | 채용 담당자는 상당수가 모바일로 먼저 연다 |
| 점진적 향상 | 자바스크립트가 실패해도 글은 읽힌다 |

▍ 4-2. 사이트맵

| 주소 | 화면 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| / | 랜딩 | Hero · 업무 프로세스 · 대표 프로젝트 · 게임 아카이브 |
| /about | 상세 소개 | 서사형 자기소개 |
| /resume | 이력서 | PDF 1클릭 다운로드 |
| /resume/cover-letter | 자기소개서 | 문항별 앵커 + 우측 내비 |
| /projects | 프로젝트 목록 | 필터가 주소에 반영됨 |
| /projects/[slug] | 프로젝트 상세 | 성과표 · 미디어 뷰어 · 본문 · 증빙 |
| /docs/[slug] | 기획서 뷰어 | PDF · 슬라이드 임베드 |
| /play-history | 플레이 기록 | 레이더 · 도넛 차트 + 인사이트 |
| /t/[회사] | 기업 전용 링크 | 오버레이 적용 + 만료 처리 |

▍ 4-3. 기술 스택 3안 비교 (결정 필요)

사용자 확인 결과 스택은 미정 상태입니다. 아래 비교 후 결정하시면 됩니다.

| 평가 항목 | A. Next.js + Vercel | B. Astro + Cloudflare | C. React+Vite + Pages |
| --- | --- | --- | --- |
| 검색 노출 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| 초기 JS 용량 | 약 90KB | 약 15KB | 약 150KB |
| OG 이미지 자동생성 | 내장 지원 | 수동 구성 | 불가 |
| PDF 서버 생성 | 가능 | 제한적 | 불가 |
| 인터랙티브 위젯 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 학습 난이도 | 중 | 중 | 낮음 |
| 비용 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 종합 | 권장 | 성능 최우선이면 | 레퍼런스와 동일 한계 |

A안을 권장하는 이유 치명적 약점 3개(검색 노출·주소 체계·인증)를 한 번에 해결합니다. 기업별 링크의 서버 검증과 PDF 자동 생성이 A안에서만 깔끔하게 됩니다. React 지식이 그대로 이어지고, 밸런스 시뮬레이터 같은 인터랙티브 요소에 제약이 없습니다.

05  콘텐츠를 파일로 관리하는 구조

확정 사항입니다. 글과 데이터를 저장소 파일로 두고, 수정은 커밋으로 합니다.

▍ 5-1. 폴더 구조

| 경로 | 내용 |
| --- | --- |
| content/ | 콘텐츠 원본이 모여 있는 곳 — 여기만 고치면 사이트가 바뀐다 |
| profile.json | 이름 · 연락처 · 외부 링크 |
| about.json | Hero 문구 · 핵심 지표 · 서사형 소개 |
| process.json | 업무 프로세스 단계 |
| skills.json | 툴 스택 (업무/협업/엔진/디자인/AI 5분류 통합) |
| timeline.json | 경력 · 학력 |
| activities.json | 대외활동 (좌/우 분리 제거하고 통합) |
| certifications.json | 자격증 |
| play-history.json | 플레이 기록 (시간은 숫자, 장르는 배열) |
| cover-letter.json | 자기소개서 문항 |
| projects/*.mdx | 메인 프로젝트 — 앞부분에 데이터, 뒷부분에 본문 |
| docs/*.mdx | 기획서 |
| works/*.mdx | AI & 툴링 · 역기획서 |
| targets/*.json | 기업별 맞춤 링크 설정 |
| public/media/ | 이미지 · 영상 · PDF 원본 |
| src/ | 화면 코드 (콘텐츠와 완전히 분리) |

▍ 5-2. 이 방식이 해결하는 것 / 감수해야 하는 것

| 해결되는 것 | 감수할 것 |
| --- | --- |
| · 비밀번호 노출 위험 (W-1) 소멸 · 제3자 내용 변조 (W-2) 소멸 · XSS 취약점 (W-3) 소멸 · 이미지 용량 폭증 (W-8) 소멸 · 모든 수정 이력이 남고 되돌릴 수 있음 | · 오탈자 하나 고치는 데도 커밋이 필요 · 완화책: 각 섹션에 "이 내용 수정" 링크를 넣어 GitHub 웹 에디터로 바로 이동하게 함 · 그래도 부담되면 Decap CMS(무료·Git 백엔드)를 나중에 얹을 수 있음 |

06  기업별 맞춤 링크 (핵심 차별점)

레퍼런스 기능을 가져오되, 사고가 나지 않도록 다시 설계했습니다.

▍ 6-1. 개선 전 / 개선 후

| 항목 | 레퍼런스 | 우리 |
| --- | --- | --- |
| 배열 처리 | 통째로 교체 — 실수로 전체가 날아갈 수 있음 | 재정렬 / 숨김 / 공개를 각각 별도 항목으로 분리 |
| 검증 | 없음 | 존재하지 않는 프로젝트를 참조하면 빌드 실패 |
| 만료 | 전역 공개/비공개 토글만 | 링크별 만료일 — 지나면 안내 화면 |
| 개인정보 | 항상 전체 노출 (전화번호 포함) | 공개판은 마스킹, 전용 링크에서만 전체 노출 |
| 색인 | 제어 없음 | robots.txt로 전용 링크 검색 제외 |
| 인사말 | 없음 | 회사명·직무 맞춤 인사 배너 |

▍ 6-2. 설정 파일 한 장 예시

content/targets/nexon.json 회사명 넥슨 직무 시스템 기획자 (신입) 인사말 "넥슨 시스템 기획 직무에 지원한 OOO입니다." 만료일 2026-12-31 프로젝트 순서 super-bumpers → rtd → project-zero 숨길 프로젝트 (없음) 추가 공개 내부 전용 기획서 1건 자소서 교체 지원동기 문항만 넥슨 버전으로 개인정보 전체 노출

반드시 지킬 것 이 링크들은 빌드 시점에 전부 만들어집니다. 즉 "주소를 모르면 못 본다" 수준의 보호입니다. 진짜 비밀 정보(타사 대외비, 미공개 프로젝트 상세)는 넣지 마십시오.

07  11일 실행 로드맵

▍ 7-1. 일정 차트

| 단계 | 내용 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 결정 · 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5일 |
| Phase 1 | 기반 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2일 |
| Phase 2 | 콘텐츠 이관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2일 |
| Phase 3 | 화면 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3일 |
| Phase 4 | 차별화 기능 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2일 |
| Phase 5 | 품질 · 배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5일 |

▍ 7-2. 단계별 산출물

| 단계 | 산출물 | 태스크 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 스택 결정 (A/B/C) · 저장소 초기화 · 콘텐츠 원본 수집 | T-01 ~ T-03 |
| Phase 1 | 프로젝트 골격 · 디자인 토큰 · 데이터 스키마 · 검증 스크립트 · 레이아웃 셸 | T-04 ~ T-09 |
| Phase 2 | JSON 콘텐츠 작성 · 프로젝트 MDX 3~5건 · 미디어 정리 · 플레이 기록 · 자기소개서 | T-10 ~ T-15 |
| Phase 3 | 랜딩 · 목록 · 상세 · 미디어 뷰어 · MDX 컴포넌트 · 이력서 · 자소서 · 플레이 기록 | T-16 ~ T-23 |
| Phase 4 | 기업별 링크 · 참조 무결성 검증 · SEO 전체 · PDF 생성 · 다이어그램 | T-24 ~ T-28 |
| Phase 5 | 접근성 감사 · 성능 최적화 · CI 파이프라인 · E2E 테스트 · 배포 | T-29 ~ T-35 |

순서에 대한 주의 콘텐츠 작성(Phase 2)을 화면 구현(Phase 3)보다 앞에 둔 것은 의도적입니다. 포트폴리오 사이트가 실패하는 가장 흔한 이유는 코드가 아니라 "쓸 내용이 준비되지 않아서"입니다.

08  완료 판정 기준

각 단계가 끝날 때마다 아래를 실제로 측정합니다. 추정으로 넘어가지 않습니다.

▍ 8-1. 목표 수치

| 95+ | 95+ | 100 | 1.8초 | 120KB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성능 점수 | 접근성 점수 | SEO 점수 | LCP 미만 | 초기 JS 미만 |

▍ 8-2. 보안 검사 (레퍼런스 약점 대응)

| # | 검사 항목 | 대응 약점 |
| --- | --- | --- |
| SEC-1 | 코드 전체에 하드코딩된 비밀번호·API 키가 0건인가 | W-1 |
| SEC-2 | 실행 중 DB에 쓰는 경로가 0건인가 | W-2 |
| SEC-3 | HTML 직접 삽입(dangerouslySetInnerHTML)이 0건인가 | W-3 |
| SEC-4 | 외부 임베드에 sandbox 속성과 도메인 화이트리스트가 적용되었나 | — |
| SEC-5 | 콘텐츠 파일에 실제 개인정보가 들어가 있지 않은가 | 신규 |
| SEC-6 | CSP 보안 헤더가 설정되었는가 | 신규 |
| SEC-7 | 의존성 취약점이 0건인가 | 신규 |

▍ 8-3. 콘텐츠 검사

| # | 검사 항목 |
| --- | --- |
| CNT-1 | 모든 콘텐츠 파일이 스키마 검증을 통과하는가 |
| CNT-2 | 모든 프로젝트가 정량 성과를 1개 이상 가지고 있는가 |
| CNT-3 | 외부 링크가 전부 정상 응답하는가 |
| CNT-4 | 맞춤법·오탈자 검수를 마쳤는가 |
| CNT-5 | 모든 이미지·문서 경로가 실제로 존재하는가 |

09  리스크 관리

▍ 9-1. 리스크 히트맵

세로축 = 발생 확률, 가로축 = 영향도. 오른쪽 위로 갈수록 위험합니다.

| 확률 \ 영향 | 낮음 | 중간 | 높음 |
| --- | --- | --- | --- |
| 높음 |  |  | R-01 |
| 중간 | R-05 | R-03 · R-06 | R-02 |
| 낮음 |  | R-04 | R-07 |

▍ 9-2. 대응 방안

| # | 리스크 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| R-01 | 콘텐츠 작성이 개발보다 오래 걸림 (가장 흔한 실패 원인) | 콘텐츠 단계를 앞에 배치. 프로젝트 3건만으로 먼저 배포 후 점진 추가 |
| R-02 | 내세울 정량 성과 데이터가 실제로 없음 | 없으면 만들지 말 것. 과정 지표(문서 분량·테스트 횟수·팀 규모)로 대체. 허위 수치는 면접에서 반드시 무너진다 |
| R-03 | 커밋 기반 편집이 번거로워 업데이트를 안 하게 됨 | 섹션별 "수정" 딥링크 + GitHub 모바일 웹 에디터. 그래도 부담되면 Decap CMS 도입 |
| R-04 | 기업 전용 링크가 다른 회사에 유출 | 개인정보 마스킹 + 만료일 설정. 타사 비교·비방 문구는 애초에 넣지 않는다 |
| R-05 | 스택 선택을 미루다 착수가 지연 | 스택 결정을 첫 태스크로 고정. 결정 못 하면 권장안(A)으로 자동 진행 |
| R-06 | 영상·PDF 용량으로 저장소 비대화 | 100MB 초과 시 Git LFS 또는 외부 CDN. PDF는 Drive 임베드 활용 |
| R-07 | 레퍼런스와 지나치게 유사해 표절 인상 | 코드 복사 금지. 정보 구조는 계승하되 디자인·문구는 독자 구성 |

10  지금 바로 할 일

▍ 10-1. 결정이 필요한 사항

| # | 결정 사항 | 선택지 | 기본값 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 기술 스택 | A. Next.js / B. Astro / C. Vite | A (권장) |
| D-2 | 커스텀 도메인 사용 여부 | 구매 / 기본 도메인 사용 | 기본 |
| D-3 | 공개 버전에 전화번호 노출 | 노출 / 마스킹 | 마스킹 |
| D-4 | 밸런스 시뮬레이터 위젯 포함 | 포함 / 제외 | 선택 (Phase 5) |

▍ 10-2. 착수 전 준비물 체크리스트

| ☐ | 대표 프로젝트 3건 선정 (제목 · 기간 · 담당 역할 · 팀 규모) |
| --- | --- |
| ☐ | 각 프로젝트의 정량 성과 1개 이상 확보 (없으면 과정 지표로 대체) |
| ☐ | 증빙 자료 수집 — 기획서 PDF · 플레이 영상 · 스토어 링크 · 저장소 |
| ☐ | 프로젝트별 대표 이미지 (썸네일) 준비 |
| ☐ | 경력 · 학력 · 대외활동 · 자격증 정확한 기간 정리 |
| ☐ | 자기소개서 문항 3~4개 초안 |
| ☐ | 플레이 기록 — 게임명 · 플랫폼 · 장르 · 시간 · 무엇을 배웠는지 |
| ☐ | 프로필 사진 또는 대체 비주얼 |
| ☐ | 연락처 공개 범위 결정 |

AI에게 구현을 맡길 때 동반 문서 docs/PORTFOLIO_MASTER_PLAN.md 의 11장에 단계별 실행 프롬프트가 준비되어 있습니다. 예: "PORTFOLIO_MASTER_PLAN.md 를 읽고 Phase 1(T-04~T-09)을 수행하라. §0.2의 R-1~R-6을 모두 지킬 것." 이 문서(기획서)는 사람이 방향을 잡는 용도, 그 문서는 AI가 실행하는 용도입니다.

— 문서 끝 —